澳门新苗 StoreOps切换策略 副本

整体目录 一、切换主计划 二、第一阶段切换方案 三、模拟演练及预案 四、系统检查和验证 五、切换总结及支持

# 1. 切换实施范围与目标

## 1.1 切换范围

## 1.2 Integration Scope

Key Module for Integration：Vendor data，Ordering Module，StoreOps Module

Master Data：Purchase Data、POG Data、Promotion Data

Ordering：SO API、STO file、DSP file

StoreOps：IBT File，Stocktake File，Receiving File，Return File、adjustment file、gap check file.

# 2. StoreOps阶段切换方案

以不中断业务为原则平滑过渡（24H店铺）：

本次切换涉及到的系统包括店务模块、订单模块

涉及到集成的模块主数据模块、订单模块、店务模块；关联到老系统包括：MMS

## 2.1 Cut Over Plan Overview

## 2.2 Cut Over Plan By Hour

## 2.3 主数据切换方案

策略简介

主数据切换主要为静态数据切换，主要涉及：

人员信息、门店信息、商品、门店商品、品类、进售价、促销、供应商；

静态数据在切换之前通过接口、线下收集等方式在系统中提取配置，在上线前一周进行核验；

执行步骤：

D-10 人员信息、门店信息。进行收集和确认，包括Role Matrix设计。

D-10 RTA&MMDS、CSRM集成代码发布。发布当天需避免对已上线WMS、POS产生影响。

RTA进行数据验证：主数据信息，POG信息等。

主数据已在pos阶段完成上线，本阶段只涉及数据验证检查，不涉及datalake代码发布

涉及主数据表：

[电子表格下载失败]

## 2.4 订单切换方案

背景信息

日航：白天收货（早上7点到下午6点）

夜航：夜晚收货（24点闭店门店：晚上8点-晚上11:00；24小时门店：晚上8点到凌晨6点）

一个门店有固定日航/夜航属性

订单数据主要为动态数据，包含在待收订单、在途订单、退货数据等

切换前已收货的订单，在legacy里完成关单等闭环

切换前未收货的订单，包括待收、在途等，在切换后即可在RTA完成收货

切换前已发起的退单，在legacy里完成退货、关单等；同时门店在切换前最好把要退的商品都退掉。

切换后只支持发起新的退单

### 2.4.1 DSP切换策略

#### 2.4.1.1 As-Is DSP  Flow

订货：11:00-13:00，周日不订货

落单：第二天8:00
收货：订货+1 日航；

特殊点：周六订的，分周日和周一两次收货

|  | Monday | Tuesday | Wensday | Thursday | Friday | Satday | Sunday |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-13:00 | Ordering | Ordering | Ordering | Ordering | Ordering | Ordering |  |
|  | noon Receving | noon Receving | noon Receving | noon Receving | noon Receving | noon Receving | noon Receving |

#### 2.4.1.2 DSP切换策略简介

方案一

针对待切换门店（切换标识），MMDS从D-2开始，把dsp order file放到RTA ftp上，RTA也从D-2开始集成DSP order

门店切换后开始在RTA OS APP进行收货和订货

切换后D+2将未收货的订单进行关单（处理已在legacy收货的订单）

### 2.4.2 STO切换策略

#### 2.4.2.1 As-Is STO  Flow

DSP to Chill

订货：11:00-13:00；周五不订

落单：当天21:00
收货：订货+1/+2 夜航；订货+2/+3  日航

T+1 DSP to Chill

|  | Monday | Tuesday | Wensday | Thursday | Friday | Satday | Sunday |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-13:00 | Ordering | Ordering | Ordering | Ordering |  | Ordering | Ordering |
|  | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving | Night Receving |
| 夜航门店 | Night Receving | Night Receving | Night Receving | Night Receving | Night Receving |  | Night Receving |
| 日航门店 | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving |  |

T+2 DSP to Chill

|  | Monday | Tuesday | Wensday | Thursday | Friday | Satday | Sunday |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-13:00 | Ordering | Ordering | Ordering |  | Ordering | Ordering | Ordering |
|  | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving | Night Receving |
| 夜航门店 | Night Receving | Night Receving | Night Receving | Night Receving | Night Receving |  | Night Receving |
| 日航门店 | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving |  |

Chill

订货：11:00-18:00；周五不订

落单：当天21:00
收货：订货+1 夜航；订货+2  日航

|  | Monday | Tuesday | Wensday | Thursday | Friday | Satday | Sunday |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-18:00 | Ordering | Ordering | Ordering | Ordering |  | Ordering | Ordering |
|  | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving | Night Receving |
| 夜航门店 | Night Receving | Night Receving | Night Receving | Night Receving | Night Receving |  | Night Receving |
| 日航门店 | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving |  |

Dry

订货：11:00-18:00；周日不订

落单：第二天10:00
收货：周一/周二/周三：订货+2 夜航；订货+3  日航

周四/周五/周六：订货+3 夜航；订货+4  日航

|  | Monday | Tuesday | Wensday | Thursday | Friday | Satday | Sunday |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-18:00 | Ordering | Ordering | Ordering | Ordering | Ordering | Ordering |  |
|  | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving / Night Receving | Noon Receving | Night Receving |
| 夜航门店 | Night Receving | Night Receving | Night Receving | Night Receving | Night Receving |  | Night Receving |
| 日航门店 | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving | Noon Receving |  |

Allocation

分货：时间不定，基本每周一次

落单：10点/21点

收货：时间不定，一般是三四天内收货，也可能一两周后才收货

从WMS获取门店1260最近一年的分货STO数据，生单后4天内出库的占比98.7%；3天内出库占比：98.6%；2天内出库占比：86.0%

#### 2.4.2.2 STO切换策略简介

门店订货STO

针对待切换门店（切换标识），RTA从D-4开始，开始对接中间层取STO file，进行落单

门店切换后开始在RTA OS APP进行收货和订货

切换后D+4将未收货的订单进行关单（处理已在legacy收货的订单）

### 2.4.3 Vansales切换策略

上线后核对Vendor街货标识是否准确

切换前到店的街货送货，在legacy里完成收货

切换后到店的街货送货，在RTA OS APP进行收货

待确认：MMDS是否能兼容处理DSP收货和Vansale回传的两份数据
已确认无问题：Ming gor反馈MMDS支持同一天接收多份相同名称的文件

### 2.4.4 退货切换策略

门店在切换前尽量把该退的商品都退出去

切换前已发起的退货/授权退货，都在legacy里完成发货；

切换后在RTA里发起新的退货/授权退货

注：在RTA创建的授权退货，退货门店选择全部门店，任务开始时会对之前已切换的门店都生成退货任务

例：7/12前已切换门店：A、B、C

7/12创建授权退货计划，选择生效“全部门店”，开始时间为7/19

7/19前又新增切换门店：D、E

在7/19授权计划生效时，A、B、C、D、E门店均可在RTA操作退货，其余未切换门店不行。

### 2.4.5 IBT&库调切换策略

普通IBT订单：

切换前的IBT订单在Legacy 中完成发货和收货，切换后在RTA OS中创建新的IBT。

ISP门店与RTA OS 门店不能创建IBT,若需要跨系统IBT建议进行库调。

Pre-order IBT

打开店务标识：ISP 虚拟 store 调拨到实体门店，Pre-order IBT order 同步到RTA OS，需要在RTA中创建虚拟门店，并打开虚拟门店店务切换标识。

RTA IBT out不集成到MMDS：虚拟门店店务切换标识打开后，门店user无虚拟门店店务操作权限，虚拟门店店务只有IBT OUT发生，且不会同步到MMDS。

切换日Day-1的Pre-order IBT不同步RTA Store Ops。

## 2.5 门店库存切换策略 @乃学南

### 2.5.1 切换步骤Switchover Step

前置条件：

Store Ops切换门店已切换到RTA POS。

| Date | Inventory Switchover Step @彭尘 |
| --- | --- |
| 28 Aug 7:30 | Inventory Mgt @竹洪鑫 拦截所有库存变动记账(销售、店务). ISP inventory file 正常同步 |
| 28 Aug 21:30 | Inventory Mgt @竹洪鑫 关闭ISP Inventory File 同步任务 |
| 28 Aug 23:30 | Inventory Mgt@竹洪鑫 清理库存中台历史库存数据 |
| 29 Aug 8:30-9:30 | Inventory Mgt@竹洪鑫 step1：Loading MMDS opening file。 step2：校验数据，关闭切换门店Opening File 同步任务。--9:30 step3：开放记账，接入28日 7:30以后所有库存变动单据(sale 和店务) |
| 29 Aug 9:00-10:00 | Inventory Mgt@竹洪鑫 输出 Opening file ，库存流水。 输出 ILS文件 |
| 29 Aug 10:00-12:00 | Inventory Mgt&Adj 输出 A1+A2 销售数据 @邱应华 基于A1 Store Ops Adj @熊岑晨 |

### 2.5.2 业务影响Business Impact

| 方案 | 动作 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 拦截所有库存变动记账 | 拦截包含销售库存扣减，店务库存管理等。 库存初始化后，开放POS EOD后的单据记账。 | Day1切换期间的库存变动只会整点(ISP 8/12/16/20/24)更新，不含店务库存。 初始化后可能遗漏EOD-7:30的sale oder 的库存扣减 |

# 3. 配置和数据准备清单